АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457012, Челябинская область, Увельский район,

с. Петровское, ул. Юбилейная, 15

телефон (факс) 51-2-19

ИНН/КПП 7440000685/742401001 ОКПО 04270015

ОГРН 1027401923867 ОКАТО 75255844000

«01»  июня 2012 г.                                                                                        № 44

Постановление

# «Об утверждении муниципальной программы

# ремонта автомобильных дорог общего пользования

# местного значения в Петровском сельском поселении

# на 2012-2013 годы.»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257 –ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановляю:

# 1. Утвердить:

# Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении на 2012-2013 годы

# 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# 3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского сельского поселения                            О.И.Коровина

Утверждена

Постановлением Администрации

Петровского сельского поселения от 01.06.2012 г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Петровском сельском поселении

2012-2013 годы

Разработчики:

Администрация Петровского сельского

поселения Увельского муниципального района

Челябинской области

Паспорт программы

Наименование программы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении

Муниципальный заказчик: Администрация Петровского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области

Основные разработчики проекта:

- ООО «Петровское ЖКХ»

Цель проекта: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение ремонтных работ.

Основные задачи проекта:

- Разработка сметной документации на ремонт внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Петровского сельского поселения

- Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении

- Применение конкурсной системы предоставления подрядов на выполнение ремонтных работ

Сроки реализации программы: 2012-2013 г.г.

Финансирование программы: средства районного бюджета и местного (Петровского сельского поселения)

На разработку сметной документации из средств бюджета сельского муниципального образования и бюджета района планируется направить 250,0 тыс.руб.

Разработка проектно-сметной документации за счет средств областного бюджета предполагается при условии выделения средств областного бюджета на указанные цели.

Выполнение ремонтных дорог финансируется за счет средств бюджета района и поселения.

Содержание дорог осуществляется за счет средств бюджета поселения

Анализ существующего положения по дорогам и прогноз до 2013 года в

Петровском сельском поселении

На территории Петровского сельского поселения общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2012года составляет 28,65км, в том числе протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием только 3,6 км или 12,58%

В целях повышения доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения комфортных условий проживания граждан в сельской местности определены 5 населённых пунктов, в которых необходимо провести асфальтирование дорог.

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № | Наименование населённого пункта дороги | Протяжённость |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Петровское, ул.Труда | 1,2 км |
| 2 | с.Петровское, пер.Советский | 0,5 км |
| 3 | с.Петровское, ул.Молодёжная | 0,75 км |
| 4 | с.Петровское, ул.Набережная | 0,6 км |
| 5 | д.Татарка, ул.Лесная | 1,3 км |
| 6 | д.Андреевка, ул.Береговая | 2,4 км |
| 7 | д.Б.Шумаково, ул.Новая | 1,1 км |
| 8 | д.Б.Шумаково, ул.Центральная | 1,8.км |
| 9 | д.Б.Шумаково, ул.Ашинская | 0,2 км |
| 10 | д.Б.Шумаково, ул.Озёрная | 0,5 км |
| 11 | д.Б.Шумаково, ул.Октябрьская | 1,1 км |
| 12 | д.М.Шумаково, ул.Садовая | 1,1 км |
| 13 | д.М.Шумаково, ул.Лесная | 1,2 км |
| 14 | д.М.Шумаково, ул.Центральная | 1,5 км |
| 15 | д.М.Шумаково, ул.Кольцевая | 0,4 км |
| 16 | д.М.Шумаково, ул.Первомайская | 0,3 км |
| 17 | д.М.Шумаково, ул.Колкозная | 0,6 км |
| 18 | д.М.Шумаково, ул.Молодежная | 0,5 км |
| 19 | д.М.Шумаково, ул.Береговая | 0,5 км |
|  | ИТОГО | 18,55 |

Запланированные суммы на содержание дорог Петровского сельского поселения на 2012 и 2013 год.

| Наименование работ, услуг | 2012 Сумма | 2013 Сумма |
| --- | --- | --- |
| Грейдерование дорог | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Очистка от снега | 25 000,00 | 30 000,00 |
| Подсыпка дорог | 100 000,00 | 200 000,00 |
| Итого | 175 000,00 | 330 000,00 |